Перечень рисков проекта

1. Отсутствие улучшений и обновлений проекта

·       Категория риска – управление проектом;

·       Симптомы – отсутствие каких-либо нововведений в качестве дизайна или расширения функционала, или улучшения работы продукта;

·       Последствия – невыполнение пожеланий пользователей по поводу добавлений новых функций и в целом улучшения дружелюбности интерфейса. Старые дефекты продолжают воспроизводиться;

·       Воздействие – качество проекта;

·       Вероятность – 2;

·       Степень воздействия – 2;

·       Близость – 2;

·       Ранг – 8;

·       Способ решения – стабильная работа над поддержанием работоспособности проекта и качественное реагирование на обратную связь.

2. Неконкурентноспособность по отношению к аналогичным сервисам

·       Категория риска – внешний;

·       Симптомы – наличие продуктов, имеющих более широкий или удобный функционал, дружелюбный интерфейс или хорошую оптимизацию сервиса;

·       Последствия – пользователи будут выбирать другие продукты по причине наилучшего качества или функционала, спрос на проект упадет;

·       Воздействие – качество проекта;

·       Вероятность – 1;

·       Степень воздействия – 3;

·       Близость – 1;

·       Ранг – 3;

·       Способ решения – улучшение качества продукта, придание ему отличительных черт и создание функциональных особенностей.

3. Прекращение работы сервиса из-за падения серверов

·       Категория риска – организационный;

·       Симптомы – наличие малого количества запущенных серверов;

·       Последствия – отказ работы сервиса до момента перезапуска;

·       Воздействие – качество проекта;

·       Вероятность – 2;

·       Степень воздействия – 3;

·       Близость – 2;

·       Ранг – 12;

·       Способ решения – увеличить количество серверов.

4. Медленная работа ресурса из-за увеличения количества данных в БД

·       Категория риска – технический;

·       Симптомы – увеличение времени обработки запроса сервером;

·       Последствия – медленна работа ресурса;

·       Воздействие – качество проекта;

·       Вероятность – 1;

·       Степень воздействия – 2;

·       Близость – 1;

·       Ранг – 2;

·       Способ решения – провести декомпозицию БД.

Landing page продукта - https://perevozchikovd.wixsite.com/website

Структура landing page

Название проекта

Краткое описание

Преимущества и скриншоты продукта

Форма обратной связи